Language Tutor

V1 Scope & Full Backlog Baseline

V1 功能范围与完整待办基线 · v0.1

文档目的 在 V1 范围裁剪过程中同时保留完整产品设计，确保后续完成 V1 时不会把原先讨论过的完整功能、增强能力和工程方向遗忘。

本文件是《Language Tutor 详细功能设计 v0.1》的 Scope Companion（范围伴随文档）。

V1 只表示第一阶段实现深度；Backlog 不等于取消，除非后续明确标记为 DROPPED（明确放弃）。

每项均保留来源模块编号，便于回查详细设计。

当前状态基于截至模块 36 及四轮 V1 Scope Cut 的讨论。

产品目标：可用的自适应语言学习产品 + Java / Agent Engineering 技术训练场

# 1. Scope 规则与防遗忘机制

重要规则 “暂不进入 V1”与“永远不做”严格区分。只有明确决策为 DROPPED 的功能才允许从未来路线中移除。

| 标记 | 含义 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | V1 必须实现 | 缺失会破坏产品闭环，或属于核心工程训练目标。 |
| P1 | V1 应实现 / 条件实现 | 明显增强完整度；允许排在后半阶段，不阻塞最早闭环。 |
| INTERFACE | V1 只留接口/版本字段 | 当前不做完整实现，但架构必须允许未来扩展。 |
| BACKLOG | V1 后实现 | 已确认有价值，延后实现；必须保留。 |
| PENDING | 待最终裁剪 | 功能已经完成详细设计，但尚未在 Scope Cut 中正式决定。 |
| DROPPED | 明确放弃 | 只有明确讨论决定取消后才能使用，本版暂无此类。 |

## 1.1 两条优先级轴

Product Priority（产品优先级）：用户是否真正需要、是否影响自适应学习闭环。

Engineering Priority（工程/学习优先级）：是否能帮助深入理解 Agent、RAG、Context、Tool Calling、Java 后端、可观测性、Eval 等技术。

Implementation Depth（实现深度）：即使进入 V1，也允许以“轻量 / 中等 / 较深 / 完整”控制开发量。

裁剪原则 技术深度可以成为 V1 进入理由，但技术必须与真实业务链路存在连接。Kafka、Kubernetes、Service Mesh 等暂不因“想练技术”强行加入。

# 2. V1 总体目标

## 2.1 Product Goal（产品闭环）

创建 Language Profile
→ Today / Planner 生成学习意图
→ Conversation / Reading / Review 等 Practice
→ Evaluator 评估本次表现
→ Evidence 进入 Learning Memory
→ Weakness / Skill / Vocabulary State 更新
→ 下一次 Planner 根据长期状态 Re-plan

## 2.2 Engineering Goal（工程训练闭环）

Spring Boot
→ LLM Structured Output
→ Tool Calling / Tool Gateway
→ Context Manager
→ PostgreSQL + pgvector / RAG
→ Persistent Memory
→ Redis / Object Storage / Background Job
→ Trace / OpenTelemetry
→ Eval / Prompt Version
→ Docker Compose Hosted + Self-hosted

## 2.3 V1 主展示能力

Conversation Agent：场景对话 + 隐藏交流目标 + Assistance + Evaluator。

Reading + User Import：用户真实材料进入 Content Pipeline，完成 Chunk / Embedding / Retrieval 后转化为学习内容。

Persistent Learner Model：Evidence → Memory → Weakness / Skill / Vocabulary → Re-planning。

Agent Engineering Runtime：Tool Gateway、Context Manager、RAG、Trace、Eval 均有真实业务用途。

Hosted + Self-hosted：同一套核心代码，官方云部署与 Docker Compose 自建共存。

# 3. V1 Product Scope（已完成裁剪部分）

| 模块 | 功能 | 产品 | 工程 | V1深度 | V1实现 | 延后/保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Language Profile（语言学习画像） | P0 | P0 | 中 | 独立语言画像；总体等级、Skill、Weakness、Communication、目标、近期摘要、证据充分度。用户编辑主观设置，Memory 更新能力状态。 | 复杂兴趣人格画像。 |
| 2 | Initial Assessment（初始评估） | P1 | P1 | 轻 | V1 可先自选 ZERO/BEGINNER/INTERMEDIATE/ADVANCED；Quick Assessment 3–5 个任务，5 分钟内。 | 复杂自适应初测、正式考试式评估。 |
| 3 | Planner（规划器） | P0 | P0++ | 中 | 读取 Profile/Weakness/Recent/Preferences/Time，输出 LearningTask 的目标、难度、时间、原因；用户可替换/跳过。 | Weekly Planner、多阶段长期规划、复杂 FocusWindow 后续增强。 |
| 4,10 | Vocabulary / Vocabulary State（词汇与词汇状态） | P0 | P1 | 中 | WORD/PHRASE/COLLOCATION/EXPRESSION；NEW/LEARNING/WEAK/MASTERED/IGNORED；recognition/recall/usage mastery；Conversation/Reading/Manual Add 来源。 | FSRS、完整词书、词典导入、词书市场、高级 listening mastery。 |
| 5,11 | Reading / Reading Practice（阅读） | P0 | P0 | 深 | 系统/AI/用户导入；原文、划词、加入词汇、句子解释、Translation Practice、阅读反馈与 Evaluation。 | URL/EPUB、更多现实化界面、复杂 Adaptation 策略后续增强。 |
| 6 | Conversation（对话） | P0 | P0++ | 深 | TEXT_CHAT + SCENARIO_ROLEPLAY；Topic 用户可选；隐藏交流目标；IDEA/KEYWORDS/HOW_TO_SAY；END_ONLY/IMPORTANT_ONLY；跟踪 follow-up/clarification/elaboration/naturalness。 | 实时双向语音、多人场景、更复杂动态角色。 |
| 7 | Evaluator（评估器） | P0 | P0++ | 深 | 仅评价单次 Session；task completion、strengths、issues、communication、vocabulary、independence、confidence；失败不污染长期状态。 | 更复杂多阶段评审、全面 Judge ensemble。 |
| 8 | Learning Memory（学习记忆） | P0 | P0++ | 深 | Error/Correct/Communication/UserFeedback Evidence；Java 规则聚合；形成长期 Weakness / Skill / Vocabulary State。 | 复杂衰减公式、Bayesian 模型、自动规则优化、Historical Replay。 |
| 9 | Weakness / Skill State（弱点/能力状态） | P0 | P0 | 中 | SkillState：mastery/confidence/evidence/trend；WeaknessState：CANDIDATE/ACTIVE/IMPROVING/INACTIVE、severity/confidence/evidence/lastSeen。 | 更复杂 Reactivation、精细权重模型。 |
| 12 | Listening Practice（听力） | P1 | P1 | 基础 | Text→TTS→Listening→理解任务→Evaluator；先 CONTROLLED / NATURAL_CLEAR。 | CASUAL/REAL_WORLD、真人录音、自动对齐、复杂 Dictation。 |
| 13 | Language Fundamentals（语言基础） | P1 | P2 | 最小 | 按语言提供进入真实练习所需的最小基础：日语假名/基本输入，西语基础发音等。 | 手写、笔顺、高级音调、完整基础课程。 |
| 14 | Grammar Repair（语法修复） | P0 | P1 | 轻 | Repeated Weakness 触发；≤2 分钟解释 + 2–3 个 REORDER/CORRECT/COMPLETE/TRANSFORM + 回到真实 Practice。 | 完整 Grammar Course、大型题库。 |
| 15 | Review / Spaced Repetition（复习） | P0 | P0 | 中 | 简单时间/掌握/失败/证据规则；Vocabulary、Weakness、Useful Expression、Communication Skill；AUTO_INTERLEAVED 为默认。 | FSRS、高级调度算法。 |
| 19 | Today / Learning Hub（今日学习中心） | P0 | P0 | 中 | Today Focus、可用时间、Planner 候选任务；Start/Replace/Skip/Easier/Harder；Free Practice。 | 复杂跨语言自动时间资源分配。 |
| 20 | Learning Preferences（学习偏好） | P0 | P1 | 轻 | daily time、practice/topic/difficulty、conversation assist、correction、review；Global + per-language override；偏好不参与能力评分。 | 大量细粒度设置、复杂偏好学习。 |
| 21 | Language Tools（语言工具） | P1 | P1 | 基础 | Dictionary Lookup、Quick Translation、Explain Expression；Global Tool 与 Context Practice Mode 分离；上下文调用记录 assistance。 | 独立复杂 Pronunciation Tool、更多实用工具。 |
| 22 | Content Library / Explore（内容库） | P0 | P0 | 中 | SYSTEM_CONTENT / AI_GENERATED / USER_IMPORT；按 language/type/topic/difficulty/duration/source 检索；Planner 推荐、用户最终选择。 | 大型公共内容平台、社交共享。 |
| 23 | Content Pipeline（内容管线） | P0 | P0++ | 深 | TXT/Markdown/PDF：Upload→Dedup→Parse→Normalize→Chunk→Metadata→Embedding→Index；READY_BASIC/INDEXING/READY_FULL。 | EPUB/URL/音视频、复杂事实校验、真人音频处理。 |
| 24 | RAG / Retrieval（检索） | P0 | P0++ | 深 | 结构化状态直接 DB；语义历史/长文档/内容库走 RAG；V1 metadata filter + pgvector + Top-K。 | V1.1 加 Keyword + Vector + Rerank，并做前后 Eval。 |
| 25 | Tool Calling / Tool Gateway（工具系统） | P0 | P0++ | 深 | Schema/Auth/UserContext/Permission/Validation/Execute/Timeout-Retry/Trace；Planner/Conversation/Evaluator 使用最小 Allowlist；Agent 只能 submitEvidence，不能 setLevel/setWeakness。 | 复杂工具编排、危险写工具开放。 |
| 26 | Context Manager（上下文管理） | P0 | P0++ | 中→深 | 按 Agent 分 context；Recent Turns + Structured Session；CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW token priority；超预算先裁低优先、Top-K、旧消息摘要。 | 高度动态智能 Context Engine、复杂压缩算法。 |
| 28 | Language Management（多语言管理） | P0 | P0 | 中 | 一个用户多个独立 LanguageProfile；Add/Switch/Pause/Resume/Set Primary/Delete；languageProfileId 从 DB 到 Context 全链隔离。 | 跨语言自动资源分配、词汇迁移/关联分析。 |

# 4. V1 Engineering & Platform Scope（已完成裁剪部分）

| 模块 | 功能 | 产品 | 工程 | V1深度 | V1实现 | 延后/保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | AI Model / Provider & BYOK（模型接入） | P0 | P0 | 完整 | Provider-agnostic Model Gateway；Hosted 浏览器本地 Key，经 HTTPS 临时传后端；Self-hosted 可 .env；SESSION_ONLY / REMEMBER_ON_DEVICE。 | 高级自动模型路由、成本/质量动态路由。 |
| 29 | Account / Auth（账号认证） | P0 Hosted / P1 Self | P0 | 基础完整 | Hosted：Register/Login/Logout/CurrentUser + Spring Security/UserContext；Self-hosted 支持 SINGLE_USER。 | OAuth、MFA、组织/RBAC。 |
| 29 | Learning Vault（数据导入导出） | P1 | P1 | 基础 | Full Export / Import；schemaVersion/appVersion；IMPORT_AS_NEW/REPLACE；API Key 默认不导出；Hosted→Self-hosted 可迁移。 | 智能 Merge、跨设备双向同步、复杂冲突解决、加密增强。 |
| 30 | STT（语音转文字） | P1 | P1 | 基础 | Turn-based：录音→STT Provider→Transcript→Conversation。 | Streaming STT、实时双向语音。 |
| 30 | TTS（文字转语音） | P1 | P1 | 基础 | Conversation 回复朗读 + Listening Material；TextToSpeechProvider abstraction。 | 高级 AudioVariant、多人/真人语音。 |
| 30 | Pronunciation Assessment（发音评估） | P2 | P2 | BACKLOG | V1 不阻塞；仅保留 Voice Provider / Evidence 扩展边界。 | Forced Alignment、phoneme、stress/prosody、Free Speaking assessment。 |
| 31 | Trace / Observability（链路追踪） | P1 | P0++ | 中 | traceId/spanId；LLM/Tool/RAG/Agent Step；latency/token/model/promptVersion/status；敏感信息脱敏。 | 复杂 Trace Explorer、长期优化分析。 |
| 31 | OpenTelemetry | P1 | P0 | 基础 | Spring Boot → OTLP → Jaeger 或 Tempo；先体验 HTTP→Service→Tool→RAG→LLM 链路。 | 完整 Grafana/Prometheus 运营体系按需增强。 |
| 32 | Eval System（AI评测） | P1 | P0++ | 基础真实实现 | Evaluator/RAG/Planner 各 20–50 cases；Rule/Reference + 少量 LLM Judge；run-eval 输出 accuracy/fail/schema/latency/tokens。 | 全面自动评测平台、多模型 Judge ensemble。 |
| 32 | Prompt / Rubric / Context Version | P1 | P0 | 必做 | promptVersion/rubricVersion/contextStrategyVersion 进入 EvaluationResult、Trace、EvalResult。 | 完整 Prompt Registry / UI 管理。 |
| 33 | Optimization / Self-improvement | P2 | P1 | INTERFACE | V1 保留 Trace→Feedback→Eval→手工修改→run-eval 的人工优化闭环。 | Optimization Agent、自动 Issue Detection、A/B、Historical Replay、自动 Release Gate。 |
| 35 | Security / Privacy / Permission | P0 | P0 | 基础完整 | Authenticated UserContext、多用户/languageProfile/RAG 权限隔离、Tool allowlist、上传校验、Key/日志脱敏、XSS、基础 Rate Limit。 | 高级安全审计、企业级权限体系。 |
| 36 | Hosted + Self-hosted 双部署 | P0 | P0 | 中 | 同代码库；APP_MODE 配置差异；核心学习功能一致。 | 复杂云多区域、多租户运营平台。 |
| 36 | Docker Compose | P0 | P0++ | 完整 | frontend/backend/postgres+pgvector/redis/minio；Flyway、Health Check、.env、Volume、Reverse Proxy。 | Kubernetes/OpenShift、Service Mesh。 |
| 36 | Redis | P1 | P0 | 真实使用 | Profile Summary/Dictionary/Content Metadata cache；Model Proxy Rate Limit / temporary state。 | Redis Cluster、复杂双写。 |
| 36 | Object Storage | P0 | P1 | 基础 | ObjectStorageService；V1 MinIO；Hosted 可替换 S3-compatible；上传与文件生命周期。 | 高级 CDN/多区域存储。 |
| 36 | Background Job | P0 | P1 | 基础 | Spring TaskExecutor + DB Job State；PDF parse/embedding/index/TTS 等异步任务。 | Queue + Worker/Kafka 在真实规模出现后引入。 |

# 5. Full Backlog Registry（完整待做功能库）

防遗漏说明 以下功能即使不进入当前 V1，也继续属于产品完整设计。后续版本规划必须从本章回收，不允许因为 V1 完成而自动删除。

## 5.1 学习与能力模型

Pronunciation Assessment / Training：音素、重音、节奏、语调、可理解性评估；Guided → Free Speaking。

Listening 高级能力：CASUAL / REAL_WORLD、真人自然音频、口音、环境噪声、多人对话、Dictation、Speech Recognition weakness。

Writing 高级练习与真实场景 UI（Email / Chat / Comment / Form 等）。

Grammar Repair 高级内容库与跨场景 Transfer 验证。

FSRS 或更高级 Spaced Repetition 调度；Review 对象扩展到 Listening Recognition 等。

完整词书 / 自定义词表 / 词典导入；更多词汇维度与来源。

Language Fundamentals：日语手写/笔顺/更复杂音调与输入训练。

Continuous Assessment：Evidence Window、Hysteresis、Minimum Evidence、Context Coverage、Difficulty Calibration、Evidence Conflict、Verification Practice。

Milestone Check：短、标准化、skill-specific、unfamiliar content 的阶段能力校准。

Progress：7d/30d/3mo/all 趋势、Communication & Fluency、Authentic Listening、Evidence Sufficiency、Recent Wins。

Practice Feedback：TOO_EASY/JUST_RIGHT/TOO_HARD、AGREE/PARTIALLY_AGREE/DISAGREE、Issue Dispute/Verification。

## 5.2 Conversation / Communication & Fluency

LIVE_VOICE 与 Realtime Duplex：streaming STT/LLM/TTS、barge-in（打断）、低延迟状态机。

更丰富 Scenario Role-play：AI 身份/性格、动态事件、目标和状态变化。

Communication Skill 扩展：topic shift、clarification、follow-up、elaboration、register、compensation strategy 等长期状态。

更高级 Assistance Gradient 与自动辅助消退。

可选 Companion / Pet / OC 表现层；只影响体验，不改变 Planner/Profile/Memory。

## 5.3 Reading / Content

URL / EPUB / TXT / Markdown / PDF 更完整导入；音视频导入后续。

AI Reading、Original→Adapted Reading、Original/Adapted/Explain 多视图。

外部合法内容源：VOA Learning English、Project Gutenberg、LibriVox、Wikinews、News API/RSS 等，需 license/source/freshness metadata。

Human audio sentence alignment 与真人 Listening material。

Factual Content 的 Fact Validator、freshness/source 验证。

Duplicate Detection 增强：contentFingerprint、semantic similarity、新版本关联。

Learn Now 完整动作：直接读、adapted reading、vocab focus、translation practice、listening version、ask about content。

Content Difficulty Calibration：lexical/syntactic/discourse/domain 多维难度 + confidence/source。

## 5.4 RAG / Memory / Context

Hybrid Retrieval：Keyword + Vector + Metadata + Rerank，和 vector-only 做 Eval 对比。

Personal Memory RAG 扩展：SESSION_SUMMARY / ERROR_EPISODE / SUCCESS_EPISODE / EXPRESSION_EPISODE 的生成、去重、质量控制。

高级 Long-term Memory 与主动回忆/复习生成。

Context Engineering 优化：动态 token budget、compression、summary quality、freshness/provenance。

RAG Eval：Recall@K、Precision@K、MRR/ranking、permission isolation、freshness。

Imported Document scoped retrieval：CURRENT_DOCUMENT → MY_IMPORTS → CONTENT_LIBRARY 显式扩展。

## 5.5 Agent / Tool / Model Engineering

Multi-stage / Weekly Planner、FocusWindow 完整实现、跨语言日程分配层。

高级 Model Routing / Fallback：task、language、quality、latency、cost、capability 感知。

更多 Provider：DeepSeek/OpenAI/Gemini/Ollama/OpenAI-compatible；Vision/Audio capability。

Fact Validator、CEFR/Difficulty Validator、TTS/ASR quality validator。

Tool Eval：tool selection、arguments、unnecessary tool、loop rate；Trajectory Eval。

高级 Tool permissions 与 idempotency/retry/timeout 策略。

Prompt Registry、Prompt Version 管理 UI、Rubric registry。

## 5.6 Eval / Trace / Optimization

完整 Regression Dataset：生产争议案例人工确认后进入回归集。

LLM-as-Judge 高级用法与 Judge drift 管理；Anchor Cases per language/level。

Model/Prompt/Rubric/Context Strategy drift dashboard。

OptimizationIssue / OptimizationCandidate 数据模型。

Optimization Agent：只能读 Trace/Eval/Prompt 并创建 Candidate，不能发布生产配置。

Targeted Eval → Full Regression → Cost/Latency → Human Approval → Release。

A/B Experiment、Historical Replay、CI Eval Gate、Prompt PR 自动报告。

Trace Explorer、Metrics Dashboard、长期 Trace lifecycle/retention。

## 5.7 数据、迁移与多设备

Learning Vault：单语言导出、Lightweight Profile、Vault Encryption、版本 Migration。

Import Merge：Vocabulary、Weakness evidence、Practice History 去重与时间线合并。

多设备同步、冲突解决、用户自己的云盘/WebDAV/Google Drive/OneDrive/iCloud 备份。

完整删除生命周期：DB/Object/Chunks/Embeddings/Adaptation/Audio/Push Subscription。

Hosted 平台级灾备与 Self-hosted backup scripts。

## 5.8 通知、留存与体验

PWA Web Push：Daily Reminder、Review Due、Milestone Ready、Resume Session。

Inactive Recall、Weakness Progress、Learning Recall 个性化召回。

NotificationPolicy：频率上限、quiet hours、priority、跨语言合并。

Gamification：Streak/Achievement/Daily Goals/Reminder；需确保不破坏真实能力导向。

Social / ranking / friends / challenges：低优先级，仅在后续明确需求时实现。

## 5.9 部署与基础设施

Hosted 从单机 Docker Compose 演进为多 Backend / Worker 扩容。

Queue + Worker：当 Content Pipeline/Background Job 规模需要时再引入。

Kubernetes/OpenShift、滚动升级、弹性扩缩容：真实规模出现后再做。

Prometheus/Grafana/Tempo/Jaeger 等完整 Observability stack。

Redis Cluster、DB HA/replica/sharding、CDN、多区域对象存储：按真实负载引入。

复杂 CI/CD 多环境、Release Gate 与基础设施自动化。

## 5.10 商业化与产品扩展（当前非核心）

Hosted 商业化：subscription / recharge / credits / training minutes，仅在有真实采用后考虑。

平台托管模型额度与计费当前不属于核心；BYOK-first 保持默认方向。

公开内容社区/内容分享、社交关系等仍属低优先级。

# 6. 已完成详细设计但尚未在 Scope Cut 中正式确认的模块

PENDING ≠ BACKLOG 这些模块已经有完整功能设计，但最近四轮 Scope Cut 尚未逐一确认优先级。进入 Final Scope Map 时必须明确处理。

| 模块 | 功能 | 当前建议（未确认） |
| --- | --- | --- |
| 16 | Progress（进度） | 建议：P1。展示 Skill/Weakness/Vocabulary/Communication/Authentic Listening 变化与 Evidence Sufficiency；不能自行计算学习状态。 |
| 17 | Continuous Assessment + Milestone Check（持续评估/阶段校准） | 建议：核心规则部分 P0/P1；高级 Milestone/Conflict/Hysteresis 可后置。需要在 Final Scope Map 进一步拆层。 |
| 18 | Practice Feedback（练习反馈） | 建议：轻量反馈 P0/P1；复杂争议验证和回归候选 P1/Backlog。 |
| 34 | Notifications / Learning Recall（提醒与召回） | 建议：PWA Web Push P1/Backlog；应用内提醒可以轻量进入，最终取决于 V1 开发量。 |

# 7. Module Traceability Matrix（1–36 模块追踪矩阵）

| # | 模块 | 当前 V1 状态 | 裁剪状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Language Profile | P0 | CONFIRMED |
| 2 | Initial Assessment | P1 简化 | CONFIRMED |
| 3 | Planner | P0 | CONFIRMED |
| 4 | Vocabulary | P0 | CONFIRMED |
| 5 | Reading | P0 | CONFIRMED |
| 6 | Conversation | P0；Voice P1 | CONFIRMED |
| 7 | Evaluator | P0 | CONFIRMED |
| 8 | Learning Memory | P0 | CONFIRMED |
| 9 | Weakness / Skill State | P0 | CONFIRMED |
| 10 | Vocabulary State | P0（并入 Vocabulary） | CONFIRMED |
| 11 | Reading Practice | P0（并入 Reading） | CONFIRMED |
| 12 | Listening Practice | P1 基础 | CONFIRMED |
| 13 | Language Fundamentals | P1 最小 | CONFIRMED |
| 14 | Grammar Repair | P0 轻量 | CONFIRMED |
| 15 | Review / Spaced Repetition | P0 中等 | CONFIRMED |
| 16 | Progress | PENDING | PENDING |
| 17 | Continuous Assessment + Milestone | PENDING | PENDING |
| 18 | Practice Feedback | PENDING | PENDING |
| 19 | Today / Learning Hub | P0 | CONFIRMED |
| 20 | Learning Preferences | P0 轻量 | CONFIRMED |
| 21 | Language Tools | P1 基础 | CONFIRMED |
| 22 | Content Library / Explore | P0 | CONFIRMED |
| 23 | Content Pipeline | P0 深 | CONFIRMED |
| 24 | RAG / Retrieval | P0 深 | CONFIRMED |
| 25 | Tool Calling / Tool Gateway | P0 深 | CONFIRMED |
| 26 | Context Manager | P0 中→深 | CONFIRMED |
| 27 | AI Model / Provider / BYOK | P0 | CONFIRMED |
| 28 | Language Management | P0 | CONFIRMED |
| 29 | Account / Data / Learning Vault | Auth P0 Hosted；Vault P1 | CONFIRMED |
| 30 | Voice / Pronunciation | STT/TTS P1；Pronunciation Backlog | CONFIRMED |
| 31 | Observability / Trace | P1 产品 / P0++ 工程 | CONFIRMED |
| 32 | Eval System | P1 产品 / P0++ 工程 | CONFIRMED |
| 33 | Optimization / Self-improvement | INTERFACE / BACKLOG | CONFIRMED |
| 34 | Notifications / Learning Recall | PENDING | PENDING |
| 35 | Security / Privacy / Permission | P0 | CONFIRMED |
| 36 | Deployment / Infrastructure | P0 | CONFIRMED |

# 8. V1 完成时的防遗漏检查

☐ V1 宣布完成前，对照第 7 章 1–36 矩阵，确认所有 CONFIRMED 项都有实现结果或明确延期记录。

☐ 所有 PENDING 模块必须在 Final Scope Map 中变成 P0 / P1 / INTERFACE / BACKLOG 之一，不能一直悬空。

☐ 所有 BACKLOG 功能保留模块来源和需求描述；版本规划时从本文件回收，不从“记忆”重新猜。

☐ 如果某项决定永久取消，必须显式改为 DROPPED，并写取消原因、日期及替代方案（如有）。

☐ 任何 Scope 变更都同时更新：本文件、详细功能设计文档中的状态说明、开发 Backlog/Issue。

☐ V1 完成后第一件事不是继续随意加功能，而是生成 V1.1 / V2 Backlog Prioritization，重新评估本章完整功能库。

# 9. 下一阶段

Next 进入 V1 Final Scope Map + Phase Breakdown：先处理 16/17/18/34 四个 PENDING 模块，再把全部 V1 能力拆成真实开发阶段（M1 → M2 → M3…），并给每一阶段定义 Done Criteria。

Baseline rule: V1 is a delivery slice, not the definition of the final product.